| IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) |  |
| --- | --- |
| Título do ETP: Viabilidade técnica e razoabilidade da contratação pública, de empresa de engenharia para execução de serviços de Construção de Brinquedo praça no Bairro Direção, Distrito de Praia Grande, Fundão/ES |  |
| Base Legal: Art. 6º, inciso XX da Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021 |  |
| Unidades Administrativas responsáveis: Secretário de municipal do trabalho, habitação, assistência e defesa social |  |
| Unidade Administrativa requisitante: Gabinete do Secretário SETHADES | Responsável pela requisição: Flávio Xavier Alberto |
| Estimativa de custos Global: o valor estimado para esta contratação é de R$ 408.526,04 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos). |  |
| Responsável pela Elaboração do ETP: Equipe de Planejamento da Contratação. |  |
| Data de elaboração: 10 de dezembro de 2025. |  |
| Data prevista para implantação: Junho/2026 |  |
| Número da versão e data: Versão 2.0 – 12/01/2026 |  |
| Assinatura dos integrantes da Equipe de Planejamento: _____________________ ___________________ ______________________________ Wendrio Fritz Coco Leonardo Pitol Toffoli Leonardo Catrinque Gomes Presidente Integrante Integrante Portaria nº 088/2025 Portaria nº 088/2025 Portaria nº 088/2025 |  |
| Autorização da Unidade Administrativa Responsável: ________________________________ Flávio Xavier Alberto Secretário de municipal do trabalho, habitação, assistência e defesa social |  |

SUMÁRIO

1. OBJETIVO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR3

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE3

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO4

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO9

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO9

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.9

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.10

8. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO.10

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.10

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.10

11. RESULTADOS PRETENDIDOS.10

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.10

13. IMPACTOS AMBIENTAIS.11

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.12

15. ASSINATURA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.13

1. OBJETIVO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública de empresa de engenharia para execução de serviços de Construção de Brinquedo praça no Bairro Direção, Distrito de Praia Grande, Fundão/ES, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ensaios em laboratórios necessários à execução das obras e serviços., conforme especificações técnicas, unidades e quantidades abaixo relacionadas, servindo como base para a elaboração do Projeto Básico, de acordo com o Art. 6º, inciso XX da Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação dos serviços para a construção da Brinquedo Praça no Bairro Direção, no Distrito de Praia Grande, justifica-se pelo significativo impacto social, urbano e comunitário que a intervenção proporcionará. A região carece de espaços adequados para lazer infantil e convivência familiar, e a implantação deste equipamento público permitirá oferecer às crianças um ambiente seguro e estimulante, favorecendo seu desenvolvimento motor, cognitivo e social, além de fortalecer os vínculos familiares e garantir acesso igualitário ao lazer. A nova área de recreação transformará um espaço atualmente subutilizado em um ponto de encontro comunitário, promovendo maior circulação de pessoas, ocupação positiva do território e fortalecimento da identidade local. Esse tipo de intervenção incentiva o cuidado coletivo com o patrimônio público e estimula o sentimento de pertencimento entre os moradores. A obra contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade de vida, criando um ambiente mais saudável e próximo às residências, reduzindo a necessidade de deslocamentos e incentivando práticas de convivência ao ar livre. A presença de um espaço estruturado de lazer também produz efeitos relevantes na coesão social, ampliando a interação entre moradores, integrando diferentes faixas etárias e diminuindo o uso indevido de áreas ociosas que, sem destinação adequada, tendem a tornar-se pontos de descarte irregular ou situações de insegurança. Além disso, a intervenção gera valorização do entorno, qualificação urbanística e aumento da atratividade local, contribuindo para a elevação da sensação de segurança, uma vez que áreas ativas e frequentadas costumam ser mais preservadas. Esses benefícios reforçam o papel estratégico da obra no processo de revitalização e qualificação do distrito. Por fim, a implantação da Brinquedo Praça está alinhada às políticas públicas municipais que buscam ampliar o acesso ao lazer, promover ambientes inclusivos e incentivar o uso social de espaços públicos, consolidando o compromisso da Administração com o bem-estar, o desenvolvimento comunitário e a melhoria contínua da infraestrutura urbana de Praia Grande. Dessa forma, trata-se de uma contratação plenamente justificada e capaz de produzir benefícios concretos e duradouros para os moradores do Bairro Direção e seu entorno.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá preencher todos os seguintes requisitos para a contratação referente às atividades profissionais relacionadas à obra: a) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico. b) A execução dos serviços obedecerá rigorosamente todas as orientações dos projetos contidos no Projeto Básico e no Memorial Descritivo. As incompatibilidades deverão ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solução técnica compatível com as condições reais do processo executivo. Não é permitido modificação/alteração dos projetos, sem autorização expressa do autor do projeto. c) Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. d) A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico. e) A Empresa CONTRATADA deverá manter no local da execução da obra, um RDO (relatório diário de obra) atualizado, com informações importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, deverá ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, números de funcionários (divididos por função), os serviços feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as condições do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergência entre planilha orçamentária e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a contratada deverá registrar essa ocorrência e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas. f) A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. g) Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com pessoal, impostos, alimentação, transporte e material. h) A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s (Certificado de Aprovação (CA)) e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s, durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. i) A CONTRATADA deverá se informar com ao fiscal do contrato sobre o local onde serão instalados os tapumes e os barracões, caso seja necessário, que servirá de base para a administração da obra por parte da CONTRATADA. j) Para a realização dos serviços, a Empresa CONTRATADA deverá sinalizar convenientemente os locais de intervenções, obedecendo à indicação da Administração, de forma a garantir a segurança necessária para os seus funcionários, que executam os serviços, e para os moradores do local. Os custos referentes a esses serviços deverão ser incluídos nos preços unitários propostos, bem como todos os equipamentos de proteção individual exigidos para utilização durante a fase da obra. k) Todos os serviços de sinalização deverão ser instalados antes de se iniciar qualquer serviço em vias como: sinalização a partir de placas, telas de proteção, cavaletes de madeira e cones, além de iluminação noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em segurança. l) Todos os serviços que forem aditivados aos projetos iniciais, só deverão ser executados/liquidados após contrato do serviço aditivado assinado. m) Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Projeto Básico; n) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. q) Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; r) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. s) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. t) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. u) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico, no prazo determinado. v) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. w)Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. x)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; y) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; z) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. aa) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. ab)Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; ac) Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; ad) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; ae) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; af) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; ag) Manter Responsável técnico preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; ah) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; ai) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. aj) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes. ak) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. al) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos; am) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; an) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; ao) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; ap) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; aq) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de Dezembro de 2021. ar) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; as) Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de vigência. at) Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados ao departamento de engenharia. au)A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise dos documentos, que compõe este projeto básico, antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos serviços. av) O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto no Artigo 140 da Lei nº 14.133 de 2021. aw) A obra deverá ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho resultantes da execução da obra. ax) O objeto desta licitação será recebido: I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; - II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; ay) A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engenharia da SEMOB, que é órgão fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar exigências que, porventura, não foram cumpridas no projeto ou no memorial. az) Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os projetos, sob pena de rejeição do serviço. ba) O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado. bb) A utilização de material de má qualidade que não for aprovado pelo fiscal da obra, deverá ser substituído e reavaliado quando da aplicação do novo material, de acordo com a fiscalização da obra.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Serão descritas a seguir as soluções disponíveis para que sejam atendidas de forma satisfatória as necessidades desta municipalidade. SOLUÇÃO 01 Utilizar-se de equipe técnica pertencente ao próprio quadro de funcionários desta Prefeitura Municipal de Fundão para execução da obra ora pretendida conforme projetos, memoriais e planilha orçamentária. Opção esta que demonstra total inviabilidade, tanto em função do corpo técnico insuficiente, quanto da inexistência de equipamentos e materiais que os possibilitem atender a demanda de serviço. Embora possa ser mais econômico, a falta de especialização e a necessidade de gestão eficiente representam desafios significativos. Há maior risco de atrasos e problemas de qualidade que podem resultar em custos adicionais a longo prazo. SOLUÇÃO 02 Dada a inviabilidade da solução anterior, e considerando que a administração já possui todos os memoriais, planilha orçamentária e projetos necessários a completa execução do objeto, a contratação do objeto deste ETP por meio de terceiros apresenta-se como única alternativa viável para atender a necessidade, nos restando apenas à diferenciação dos regimes de contratação. A contratação de uma empresa de engenharia especializada oferece um equilíbrio ideal entre profissionalismo, eficiência, e garantia de qualidade, tornando-a a opção mais viável para a administração pública. Esta abordagem minimiza riscos e garante que a quadra esportiva seja construída de forma adequada, segura e dentro do prazo, beneficiando a comunidade do Bairro São José no município de Fundão/ES.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

## 5.1 – Projetos de arquitetura e complementares de engenharia. Para detalhamento da solução como um todo, cita-se os próprios projetos executivos, uma vez que através destes documentos estão caracterizados criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada, sequências executivas e especificações, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

As quantidades potencialmente contratadas serão conforme planilha orçamentária, que foi levantada baseando-se nas demandas potenciais a realização da obra e nos projetos executivos.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

Os preços unitários para a execução dos serviços tiveram suas composições extraídas dos sistemas públicos de preço de referência, sem desoneração. Nos casos em que a composição foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos preços de insumos e /ou serviços neles existentes além de cotações de mercado. Conforme planilha orçamentária, o valor estimado para esta contratação é de R$ 408.526,04 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

8. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO.

O não parcelamento do objeto justifica-se em razão da natureza integrada e interdependente dos serviços que compõem a construção da brinquedo-praça, cuja execução exige coordenação técnica única, responsabilidade centralizada e compatibilidade entre materiais, mão de obra, equipamentos e ensaios laboratoriais, de modo que o fracionamento poderia comprometer a qualidade, a segurança, o cronograma e a economicidade da obra, além de gerar dificuldades de gestão e fiscalização, não se mostrando tecnicamente vantajoso para a Administração Pública.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

1 - Não há a necessidade de contratações/aquisições interdependentes ao objeto ora debatido. ## 2 - Não há contratações/aquisições correlatas ao objeto ora debatido.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

A dotação a qual se trata este ETP será informada posteriormente.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS.

Com a presente contratação, pretende-se promover a ampliação e qualificação dos espaços públicos de lazer do Município, proporcionando à população, especialmente às crianças, um ambiente seguro, acessível e adequado para recreação, estimulando a convivência social, o bem-estar e o desenvolvimento infantil, além de contribuir para a valorização urbana do Bairro Direção, no Distrito de Praia Grande, com a entrega de uma infraestrutura pública funcional, durável e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.

Informamos que todas as providências foram adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, com servidores capacitados para fiscalização e gestão contratual, como também ambiente organizacional adequado para tais fins.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

As especificações de controle de impactos ambiental estabelecem um conjunto de boas práticas de engenharia a serem adotadas na execução dos serviços e atividades de obra, e abrangem os meios físicos, solo, ar e água, biótico, flora e fauna e socioeconômico, população de entorno, funcionários e usuários da rodovia, visando à prevenção e redução dos impactos sócio-ambientais negativos. Dentre diversos outros, podemos citar como principais impactos os seguintes: GERACÃO DE RUÍDOS Medidas de Controle: - Evitar a operação de máquinas e equipamentos em horários de repouso, principalmente em áreas habitadas; - Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas, de forma a minimizar ao máximo a emissão ruídos; EMISSÕES ATMOSFÉRICAS Medidas de Controle: - Realizar as manutenções periódicas das condições mecânicas das máquinas, equipamentos e veículos das obras, ou sempre que constatados níveis excessivos de fumaça preta; - O controle do nível de poeira em suspensão nas frentes de obra em solo, deve ser realizado pela umectação do solo com a periodicidade necessária; - Controle de velocidade dos veículos em áreas não pavimentadas. RESÍDUOS SÓLIDOS Entre diversas atividades produtivas, o setor de construção civil é um dos que mais geram resíduos. Isso, muitas vezes, está relacionado à falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados para cada serviço. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execução dos serviços. Medidas de Controle: - Uma das maneiras para reduzir a geração dos resíduos é dar aos operários apenas a quantia necessária de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdício, que sempre existirá devido a quebras e imperfeições. Além disso, o uso de materiais reutilizáveis, como escoras metálicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida mitigadora para atenuar esses impactos ambientais gerados. - Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construção civil. - Reduzir os resíduos da construção com reciclagem e transformação de componentes para diminuir perdas e especificações que permitam a reutilização de materiais. - O material gerado pelo Resíduo de Construção Civil poderá ser encaminhado à área devidamente licenciada no município ou de escolha da contratada desde que seja devidamente legalizada. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Medidas de Controle: - As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza; - Utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Equipamentos de Proteção Coletivos- EPCs adequados ao risco da atividade desempenhada pelos trabalhadores; - Aplicar medidas de segurança para atividades da operação com máquinas, veículos e equipamentos, tais como: - Não dirigir em velocidade excessiva; - Não conduzir caminhões basculantes com a caçamba levantada; - Não permitir que pessoas viagem dentro da caçamba ou na parte externa de qualquer tipo de equipamento; - Inspecionar periodicamente o sistema de travamento das caçambas de modo impedir acidentes decorrentes de uma provável abertura das mesmas; - Supor sempre que o operador de um equipamento não pode ver as pessoas ao redor ou nas proximidades da máquina; - Manter atenção constante ao fluxo de pessoas ao redor de máquinas em operação;

14. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratação é perfeitamente viável e que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos. Diante do exposto, esta Equipe de Planejamento afirma ser viável a contratação da solução pretendida, com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15. ASSINATURA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Fundão - ES, 12 de janeiro de 2026. _____________________ ___________________ ______________________________ Wendrio Fritz Coco Leonardo Pitol Toffoli Leonardo Catrinque Gomes Presidente Integrante Integrante Portaria nº 088/2025 Portaria nº 088/2025 Portaria nº 088/2025